附表

2018年度泉州市晋江西溪流域河长制工作计划任务表

| 序号 | 项 目 名 称 | 工 作 内 容 | 完成时限 | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水资源保护 |
| 1 | 落实最严格水资源管理制度 | 严守水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线，实行水资源消耗总量和强度双控行动。 | 常年 | 鲤城区政府、丰泽区政府、晋江市政府、南安市政府、安溪县政府 | 市水利局 |
| 2 | 水源地环境状况评估 | 晋江西溪流域水源地环境状况评估。 | 2018年12月31日 | 鲤城区政府、丰泽区政府、晋江市政府、南安市政府、安溪县政府 | 市环保局 |
| 3 | 企业水平衡测试 | 晋江西溪流域南安段完成企业水平衡测试1家，安溪段完成企业水平衡测试1家。 | 2018年12月31日 | 南安市政府、安溪县政府 | 市水利局 |
| 二、水域岸线管理 |
| 4 | 加强河流生态管养 | 加强晋江西溪河流管养工作。 | 2018年12月31日 | 鲤城区政府、丰泽区政府、晋江市政府、南安市政府、安溪县政府 | 市水利局 |
| 5 | 河长公示牌管理 | 在公示信息有变动时，及时更新信息，接受群众监督。 | 常年 | 鲤城区政府、丰泽区政府、晋江市政府、南安市政府、安溪县政府 | 市河长办 |
| 三、水污染防治 |
| （一）工业污染防治 |
| 6 | 取缔“十小”企业 | 取缔“十小”企业，持续开展环保专项执法检查、建设项目清理整顿、日常执法检查、环境信访案件查处等工作，防止“十小”企业回潮。 | 2018年12月31日 | 鲤城区政府、丰泽区政府、晋江市政府、南安市政府、安溪县政府 | 市环保局 |
| 7 | 强化流域范围内工业企业的监管 | 严厉打击私设暗管、偷排漏排行为，督促企业强化治污设施建设和正常运行，确保污染物稳定达标排放或零排放。 | 2018年12月31日 | 鲤城区政府、丰泽区政府、晋江市政府、南安市政府、安溪县政府 | 市环保局 |
| 8 | 加强重点污染源企业日常监管 | 加强对沿线重点污染源企业日常监管和动态监测。 | 常年 | 鲤城区政府、丰泽区政府、晋江市政府、南安市政府、安溪县政府 | 市环保局 |
| （二）生活污染防治 |
| 9 | 污水处理设施及配套管网建设与改造 | 鲤城区污水收集处理工程 | 建设收集管道5公里。 | 2018年12月31日 | 鲤城区政府 | 市住建局 |
|  |  | 丰泽区污水收集处理工程 | 建设收集管道1.5公里。 | 2018年12月31日 | 丰泽区政府 | 市住建局 |
|  |  | 南安市污水收集处理工程 | 新建小型污水处理设施项目5个。 | 2018年12月31日 | 南安市政府 | 市住建局 |
|  |  | 安溪县污水收集处理工程 | 新建污水收集处理设施建设项目3个，建设收集管道6公里。 | 2018年12月31日 | 安溪县政府 | 市住建局 |
| （三）农业农村污染防治 |
| 10 | 畜禽养殖污染防治 | 常态化推进生猪养殖场（户）关闭拆除、提升改造、资源化利用和监管执法 | 按照泉政办〔2015〕67号、泉农﹝2018﹞30号要求，建立乡镇常态化监管机制，纳入环保网格化日常监管范围和“河长制”巡查内容，督促对废弃沼气池清理填埋。对非禁养区内保留的生猪养殖场（户）全面实行建档立卡管理。 | 2018年12月31日 | 鲤城区政府、丰泽区政府、晋江市政府、南安市政府、安溪县政府 | 市农业局、市环保局、市水利局 |
|  |  | 病死畜禽无害化处理 | 加强病死畜禽无害化处理点的监督管理，确保无害化处理点正常运转。 | 2018年12月31日 | 鲤城区政府、丰泽区政府、晋江市政府、南安市政府、安溪县政府 |  |
| 11 | 严控化肥农药 | 减少农药和化肥使用量，2018年控制化肥。农药和化肥使用量与上一年度相比减少3%。 | 2018年12月31日 | 鲤城区政府、丰泽区政府、晋江市政府、南安市政府、安溪县政府 | 市农业局 |
| 12 | 农村生活污染治理 | 南安市农村生活污染治理 | 完成10个行政村生活垃圾治理任务。 | 2018年12月31日 | 南安市政府 | 市市政公用事业局 |
|  |  | 安溪县农村生活污染治理 | 建设压缩式垃圾中转站2座；实施农村污水治理村庄20个，新建和改造三格化粪池2500户。 | 2018年12月31日 | 安溪县政府 | 市住建局、市市政公用事业局 |
| （四）提高行业监管水平 |
| 13 | 加强水质监测 | 完成和完善县、乡行政交界断面和重点河段、排污口水质监测点的设置规划，并全面完成自动监测站（点）建设。建立定期监测机制，提高重点河段特征污染物、重金属指标监测能力，强化行政交界断面和重点河段水质监测监控。 | 2018年12月31日 | 鲤城区政府、丰泽区政府、晋江市政府、南安市政府、安溪县政府 | 市河长办 |
| 14 | 落实河长制各项制度 | 落实河长制会议制度、督查和巡查制度、信息报送制度、考核制度、河道专管员管理制度、巡河月报制度等各项制度。 | 常年 | 鲤城区政府、丰泽区政府、晋江市政府、南安市政府、安溪县政府 | 市河长办 |
| 四、水环境治理 |
| 15 | 晋江防洪工程 | 安溪段 | 建设复合式堤防总长3.8公里。 | 2018年12月31日 | 安溪县政府 | 市水利局 |
|  |  | 南安段 | 建设防洪堤1.6公里。 | 2018年12月31日 | 南安市政府 | 市水利局 |
| 16 | 加强日常巡查 | 严禁侵占河道、非法采砂、随意调整和侵占河道岸线等行为。 | 常年 | 鲤城区政府、丰泽区政府、晋江市政府、南安市政府、安溪县政府 | 市水利局 |
| 五、水生态修复 |
| 17 | 晋江下游生态整治工程（一期） | 沿江滨北路进行生态整治全长16.5公里，其中新建低水驳岸长3.5公里，防汛道路长15公里，人行桥6座。 | 2016—2020年 | 市住建局、市水利局、鲤城区政府、丰泽区政府 |
| 18 | 万里安全生态水系 | “两溪一湾”安全生态水系综合整治工程 | 景观提升、休闲慢道建设及岸线整治，全长约19公里。 | 2021年12月31日 | 南安市政府 | 市水利局 |
|  |  | 城厢北溪安全生态水系建设项目 | 河道截污控污，生态清淤，重塑河滩、优化河床、修复水生生物群落，生态绿岸，整治河道长度5公里。 | 2018年12月31日 | 安溪县政府 | 市水利局 |
| 19 | 水土流失治理 | 晋江西溪流域计划完成水土流失治理面积2.1万亩，其中南安1.2万亩、安溪0.9万亩。 | 2018年12月31日 | 南安市政府、安溪县政府 | 市水利局 |
| 六、执法监管 |
| 20 | 河长制信息化平台建设 | 完善河长制微信公众举报平台，引导公众参与治水监督。 | 常年 | 鲤城区政府、丰泽区政府、晋江市政府、南安市政府、安溪县政府 | 市河长办 |
| 21 | 联合执法查处“四乱”行为 | 定期与不定期组织开展联合执法行动，查处乱占乱建、乱排乱倒、乱采（洗）砂、乱截流等危害水安全的违法行为。 | 常年 | 鲤城区政府、丰泽区政府、晋江市政府、南安市政府、安溪县政府 | 市河长办 |
| 22 | 开展河道清障工作 | 完成河道清障工作，并开展常年巡查。 | 2018年12月31日 | 鲤城区政府、丰泽区政府、晋江市政府、南安市政府、安溪县政府 | 市防汛办 |