泉州市“十三五”水利建设专项规划

2016年7月

目   录

前  言	1

第一章 “十二五”主要成就	2

第二章 面临形势	7

一、发展要求	7

二、存在主要问题	8

第三章 总体要求	11

一、指导思想	11

二、基本原则	11

三、主要目标	12

四、总体布局	14

第四章 水利建设主要任务	16

一、加快完善防洪防潮安全保障体系	16

二、加快完善水资源安全保障体系	18

三、加快完善水生态安全保障体系	20

四、其他类工程体系	22

第五章 水利改革和管理主要任务	25

一、推进水资源管理体制机制改革	25

二、加强水生态文明制度建设	26

三、探索水利投融资机制改革	27

四、深化水利建设管理体制机制改革	28

五、建立和完善基层水利服务体系	30

六、强化水利法治建设和科技创新	31

第六章 环境影响评价	32

一、有利影响	32

二、不利影响	33

三、保护措施	33

第七章 投资估算	35

一、建设项目与投资	35

二、投资分析	39

第八章 保障措施	43

一、加强组织领导	43

二、落实目标责任	43

三、加大投入力度	43

四、严格建设管理	44

五、推进改革创新	44

六、促进公众参与	44

附表：

表1  泉州市“十三五”水利建设专项规划项目汇总表；

表2  泉州市“十三五”水利建设专项规划项目表（防洪防潮安全保障工程）；

表3  泉州市“十三五”水利建设专项规划项目表（水资源安全保障工程）；

表4  泉州市“十三五”水利建设专项规划项目表（水生态安全保障工程）；

表5  泉州市“十三五”水利建设专项规划项目表（其他工程）。

# 前  言

水利是经济社会发展不可替代的基础支撑、现代农业建设不可或缺的首要条件、生态环境改善不可分割的保障系统。“十二五”时期，泉州市委、市政府高度重视水利工作，水利改革发展取得重大成就，治水兴水进入一个新的阶段。五年来，重大工程明显提速、民生水利持续加强、防汛减灾成效显著、生态建设加快推进、改革管理持续深化、科技水平不断提高、行业能力显著增强、水利投入大幅增长，圆满完成了规划确定的主要目标任务。“十三五”时期是我市加快发展、全面贯彻落实“四个全面”战略布局，加快生态文明先行示范区建设、全面建成小康社会的关键时期。编制和实施《泉州市“十三五”水利建设专项规划》，对于加快完善防洪防潮安全、水资源安全、水生态安全等三大体系，支撑保障全市经济社会发展，具有十分重要的意义。

规划以《福建省“十三五”水利建设专项规划》和《泉州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》为主要编制依据，进一步明确了今后五年水利改革发展的总体思路、发展目标、总体布局、主要任务，是指导我市今后五年水利建设的重要依据。

规划基准年为2015年，规划期为2016～2020年。

# 第一章 “十二五”主要成就

“十二五”期间，泉州市委、市政府全面贯彻落实2011年中央1号文件和中央水利工作会议精神，明确了新时期水利改革发展的总体要求，出台了一系列政策举措，泉州治水兴水进入新阶段，水利改革发展取得重大突破性进展。五年来，全市共完成水利建设投资190亿元，是“十一五”时期的340%。主要成就包括以下九大方面：

一、治水思路不断创新。贯彻落实中央1号文件和中央水利工作会议精神，提出“四个立足、四个着力推进”、“提供四水保障”等治水思路；围绕贯彻落实党的十八大精神和深入实施生态省战略、加快生态文明先行示范区建设，提出“强水利、美生态、富百姓、建队伍、保平安”的水利建设发展新思路，展现“十二五”期间泉州市治水思路不断丰富拓展、努力建设“一流的干部队伍、一流的防汛能力、一流的水利项目、一流的水土保持”；围绕深入贯彻落实习总书记关于保障水安全的重要讲话精神和省委政府关于加快推进生态文明建设的重大部署，提出以万里安全生态水系建设为载体，坚持系统治理、综合治理，加快“三个转变”，建立“三个标准”，实现“五个目标”和“八个有”。

二、重大工程明显提速。“十二五”期间，水库工程、引调水工程、防洪防潮工程、流域综合治理工程等四类重大水利项目累计完成投资99.12亿元、占投资总额92.10亿元的107.6%。新开工建设晋江防洪工程、德化彭村水库、洛江八峰水库、泉港双溪水库、晋江引水第二通道工程、山美水库至惠女水库引调水工程、金鸡拦河闸至第三水厂输水管道工程等37个项目，累计建成桃源水库扩蓄工程、石狮引水二期工程、湄南供水至泉惠石化园区原水专线工程等29个项目，新增供水能力1.90亿立方米，建设江堤110公里，完成海堤除险加固42.5公里。推进白濑水利枢纽工程、七库连通工程等一批项目前期。

三、民生水利持续加强。解决了国家规划内130.97万农村居民饮水安全问题，开展农村饮水安全的拾遗补缺，并启动实施农村饮水提质增效工程。完成全国规划内243座小型、3座中型水库除险加固和规划外国家安排的10座新出险小型水库除险加固，同时我市还组织实施并完成规划外2座小型水库和40座小山塘除险加固。完成全国规划内32个中小河流治理项目，永春、晋江2个全国中小河流治理重点县综合治理工程基本完成。推进6批9个小型农田水利重点县建设（其中第1-3批 2 个县全面完成），完成1个大型灌区和4个重点中型灌区续建配套与节水改造、1个大型灌排泵站更新改造、第6批1个初级水利化县建设和永春县规模化节水灌溉增效示范县建设，累计新增、恢复灌溉面积 3万亩，发展节水灌溉面积26万亩，农业灌溉水有效利用率达到0.552。

四、防汛减灾成效显著。全面落实“预警到乡、预案到村、责任到人”工作机制，超前部署、科学防抗，至2015年底，成功抗击了13场灾害性暴雨、8个台风影响和1个台风正面袭击，实现连续12年防汛防台“零伤亡”，有力保障了人民群众生产生命安全。同时坚持防建并举，多方结合，大力加强防灾减灾基础建设。共完成水利工程水毁修复2329处，全面完成市防指视频会商系统和30个洪水预警站点升级改造，建成20个北斗站点并投入使用，全面完成9个县山洪灾害防治非工程措施建设，有序推进山洪灾害防治补充完善、调查评价、洪水风险图等工作，防灾减灾能力不断提升。

五、水生态建设加快推进。认真贯彻落实党的十八大精神和习近平总书记关于长汀水土流失治理工作批示精神，以4个省级重点县（市）、43个省级重点乡（镇）为重点，全面强化水土保持生态建设，累计治理水土流失面积146万亩，超额完成了“十二五”规划治理110万亩的目标任务，并积极创建国家水土保持生态文明工程，德化、永春已被命名为国家水土保持生态文明工程。启动建设开展泗洲、龙湖、石壁、桃源4个水库水源地保护。实施山美水库流域生态环境保护试点项目，实施范围包括安溪、永春、德化3县的24个乡镇，累计完成投资8.75亿元。完成国家规划内41座农村水电增效扩容改造工程建设。创建省级以上水利风景区11 家（国家3家、省级8家）。

六、水资源管理全面强化。创新水资源管理保护机制，2010年在全省率先成立水资源管理委员会，对全市水资源进行统一规划、统一管理、统一调配、统一监控，“十二五”期间，全市各县（市、区）都成立本级水资源管理委员会，有力促进了水资源的统一管理和保护工作的开展；完成了全市水功能区划修编和泉州市全国加快实施最严格水资源管理制度试点工作；建成全市水资源管理系统，建立了市县二级行政区域的“三条红线”控制指标体系，并依据《福建省最严格水资源管理制度考核办法》开展考核。

七、改革创新持续推进。着力推进水利投融资体制改革，出台《泉州市本级水利建设基金筹集和使用管理的实施办法》等水利基金规费管理办法；成立了1个市级（泉州市水利投资有限公司）和6个县级水利投融资平台，累计完成融资约21亿元；制定出台了关于鼓励民间资本投资水利建设的实施意见，鼓励社会资本投入水利。深化国有水利工程管理体制改革，创新水利工程建设管理模式，强化水利工程质量安全与市场监管，深化国有水利工程管理体制改革。推进基层水利服务体系和服务机构能力建设，建立基层水利工作站154个，落实人员编制271个，全市累计成立农村用水合作组织356个。

八、依法治水不断加强。执行《水资源红黄蓝分区区划与管理规定》、修订《泉州市节约用水管理规定》，制定节水相关标准，加强用水定额管理；组织起草《泉州市人民政府关于进一步加强重要流域保护与管理切实保障水安全的若干意见》和《泉州市“河长制”实施方案》，在全市全面推行河长负责制度，明确各级各部门河道保护管理责任。开展市本级行政审批和公共服务事项清理和水行政权力清单管理工作，共保留行政审批事项7项，公共服务事项1项，下放、转移审批事项6项。继续以晋江、洛阳江流域为重点，加大巡查执法力度，依法打击非法采堆砂和违法倾倒渣土行为，加强河道采砂管理工作，切实巩固河道采砂整治工作成果。组织编制了节水型社会建设、水资源保护、水土保持、治涝等一批重要规划，完成晋江流域综合规划修编。

九、行业能力显著增强。扶持一些基础条件好、科技含量高、示范性强、成效显著的项目，共建立8个水利科技推广示范基地。在水库除险加固技术、文水情预警预报和水旱灾害防御、水资源高效利用与调控配置、水资源保护与水生态修复、水土流失治理与水土保持、水利管理与信息化等方面取得新进展;加快推进水利信息体系建设，防汛信息采集及监控、防汛指挥决策、水资源信息采集及监控、水利工程建设管理、水利建设市场信息、水利电子政务等系统建设和整合取得新进展,在国内率先建成水利工程监管平台和电子招投标交易平台，实现水利工程进度、质量、安全控制和资金使用、工程验收等全流程在线监管，以及水利项目网上招投标。泉州市水利工程监管平台荣获2012年福建省科技进步三等奖、2011年福建省水利科学技术二等奖。泉州水利工程招投标电子交易平台被列为省级创新示范项目。另外，泉州市金鸡拦河闸重建工程项目荣获2011～2012年度中国水利工程优质（大禹）奖，这是福建省首次获此殊荣的水利工程，实现了在此奖项上零的突破。

| 表1 “十二五”水利建设主要指标完成情况 |
| --- |
| 目标指标 | 规划 指标 | 完成 情况 | 完成 比例 （%） |
| 解决农村饮水安全人口（万人） | 130.97 | 130.97 | 100 |
| 工业用水重复利用率（%） | 70 | 90.1 |  |
| 万元工业增加值用水量（立方米） | 48 | 39.3 |  |
| 灌溉水有效利用系数 | 0.55 | 0.552 |  |
| 新增农田有效灌溉面积（万亩） | 3 | 3.3 | 110 |
| 发展节水灌溉面积（万亩） | 20 | 26 | 130 |
| 新增农村水电装机容量（万千瓦） | 6.4225 | 8.6814 | 135 |
| 新增水土流失综合治理面积（万亩） | 110 | 146 | 133 |
| 重要江河湖泊水功能区水质监测率（%） | 85 | 90.2 |  |
| 县级以上重要饮用水水源地水质监测率（%） | 95 | 100 |  |

# 第二章 面临形势

“十三五”时期是泉州市加快发展、深入实施生态市战略、加快生态文明先行示范区建设、全面建成小康社会的关键时期。水利是经济社会发展不可替代的基础支撑、现代农业建设不可或缺的首要条件、生态环境改善不可分割的保障系统。提升水利支撑保障水平，深化水利改革，既面临着难得的机遇，也面对着严峻的挑战。

## 一、发展要求

（一）贯彻落实党的十八大和习近平总书记关于保障水安全的重要讲话，迫切需要推进治水思路战略性转变。党中央高度重视水利工作，党的十八大将水利放在生态文明建设的突出位置，在水利宏观布局、水资源管理、水生态文明建设、水利基础设施建设等方面提出了新的明确要求，深化了水利工作内涵，拓展了水利发展空间。习近平总书记关于保障水安全的重要讲话，进一步完善了新时期治水方略，“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，赋予了新时期治水的新内涵、新要求、新任务，为强化水治理、保障水安全指明了方向，是新时期水利工作的科学指南。

（二）贯彻落实党的十八届三中全会精神和省委关于全面深化改革的决定，迫切需要推进建立科学完善的水利制度体系。党的十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，对在新的历史起点上全面深化改革作出战略部署。水利改革是全面深化改革的组成部分，是保障改革系统性、整体性、协同性的重要环节，也是关系治水兴水大业长远发展的关键举措。构建防洪防潮安全、水资源安全、水生态安全支撑保障，不仅要靠完善的工程体系，更要靠健全的制度保障，必须深化改革、加强管理，建立健全有利于增强水利保障能力、提升水利社会管理水平、加快水生态文明建设的科学完善的水利制度体系。

（三）实现全面建成小康社会和泉州科学发展跨越发展，迫切需要提高水利支撑和保障能力。加快泉州发展，防洪防潮能力必须同步提升，与经济社会发展相协调。随着新型城镇化进程的加快，人口、财富加快聚集，迫切需要加快完善防洪防潮减灾体系，应对近年极端气候现象加剧，台风、洪涝、风暴潮等灾害历时长、频率高、强度大、灾情重的形式，保障人民群众生命财产安全和经济社会发展安全。“十三五”期间，泉州市年均增速应比全省平均水平略高0.5～1个百分点以上，而且按照主体功能区划、城镇化，产业和人口将加速集聚。闽东南沿海仍然是主要增长点，缺水问题将更加突出，加快完善水资源保障体系尤为迫切。

（四）深入实施生态市战略、加快生态文明先行示范区建设，迫切需要加快完善水生态安全保障体系。市委市政府贯彻落实党的十八大精神，作出了深入实施生态市战略、加快生态文明先行示范区建设、打造美丽泉州的战略部署。国务院大力支持，2014年出台《关于支持福建省深入实施生态省战略加快生态文明先行示范区建设的若干意见》，明确了国土空间科学开发先导区、绿色循环低碳发展先行区、城乡人居环境建设示范区、生态文明制度创新实验区等四大战略定位，福建省成为全国第一个生态文明先行示范区。泉州作为福建省经济总量排名第一的重要地市，在生态文明建设中同样应起到示范作用。

## 二、存在主要问题

经过长期努力，泉州市已初步建成了防洪、排涝、调水、挡潮、灌溉等水利工程体系，在抗御历次洪涝干旱灾害中起到了关键作用，有力地保障了经济社会发展、人民安居乐业。但由于特定的自然条件和历史欠帐较多等原因，我市水利还存在许多薄弱环节和困难问题，主要表现在四个方面：

（一）防洪防潮安全体系不够完善。晋江防洪工程堤防体系仍然不够完善，许多新城区、开发区、乡镇和重点农田保护区堤防至今尚未闭合，部分堤防标准还较低，综合配套设施不够健全；除晋江流域外的其余独流入海河流，由于中央及省级补助资金较少，地方财政投入能力有限等原因防洪体系建设滞后问题更为突出；部分海堤老化、损毁较为严重；一批病险水库（水闸）仍需要除险加固；水旱灾害防御体系有待进一步完善，抗旱减灾能力相对薄弱，山洪灾害防治水平、防汛信息化水平有待提高；许多城区排涝能力明显偏低；台风、暴雨、洪涝灾害仍然是心腹大患。

（二）水资源供需矛盾较为突出。一是资源性和工程性缺水并存。沿海的泉州市区、晋江、石狮、惠安、泉港等人口密集、经济相对发达的地区，人均水资源量仅126～331立方米，属于“绝对贫水区”，缺水问题严重。二是引调水及水系连通工程建设力度有待加大。为解决泉州市未来10年内的水资源短缺问题，需要实施“七库连通工程”等大型引调水工程，为经济社会发展提供有力保障。三是城镇、农村生活生产用水保障能力有待提高。全市饮用水安全保障率不高，农村饮水保证率、集中供水普及率有待提高；灌区配套和节水改造率较低，部分灌排泵站带病运行、效率低下等问题依然存在。四是应对严重干旱事件能力不足。泉州市沿海地区各县（市、区）目前多为单一水源供水，抗旱应急水源储备不足，特别是晋江市、石狮市、泉港区等县（市、区）在极端干旱情况下城乡居民饮用水安全问题较为突出。

（三）水生态安全保障能力有待提升。局部地区水生态仍较脆弱，2015年末全市水土流失总面积占全市土地总面积的13.35%，主要分布在晋江中上游地区的安溪县、南安市、永春县、德化县，特别是安溪县水土流失治理任务最繁重，全市供水水库营养化程度较高、很大部分饮用水水源地达不到水质标准，沿海经济发达地区和城市密集地区污染负荷较重，部分江河湖泊水体遭受污染。

（四）水利体制机制有待进一步健全。随着经济结构深入调整和社会持续转型，水利体制机制仍存在与经济社会可持续发展不协调、不适应的问题，水资源要素对转变经济发展方式的倒逼机制尚未形成，水价在资源配置节约保护中的杠杆作用还没有充分发挥，全社会投入水利基础设施建设的活力需要进一步激发，有效保护水生态水环境的社会管理体制尚不完善，农田水利建设管理体制与农业经营方式变化还不相适应。

# 第三章 总体要求

## 一、指导思想

深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对福建工作的重要指示，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针，科学规划，统筹安排，加快建设，加强管理，着力完善防洪防潮安全、水资源安全、水生态安全等三大体系，为全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，努力建设创新泉州、智造泉州、海丝泉州、美丽泉州、幸福泉州，争当机制活、产业优、百姓富、生态美“新福建”建设的“领头羊”，提供更加坚实的水利支持和保障。

## 二、基本原则

（一）统筹兼顾，协调发展。科学规划、统筹推进水利发展与水利改革，注重与经济社会发展主要目标、省级水资源管理控制指标、国家相关规划相衔接，注重与泉州加快发展目标、主体功能区划、产业布局相衔接。

（二）系统治理、绿色发展。坚持大中小微项目并举、新建扩建改建和除险加固并重，重点建设一批骨干蓄引调水工程、防洪防潮工程和重要水生态治理工程。加快解决水资源、水环境、水生态、水灾害问题。

（三）因地制宜、分区施策。针对山区与沿海、城镇与农村、经济发达区与贫困地区及苏区老区、水资源丰富区与水资源贫乏区等实际和特点，分别制定对策措施，优化建设布局，推动水利基本公共服务均等化，共享发展成果。

（四）节水优先、建管并重。坚持并落实节水优先方针，全面深入落实最严格水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控行动，挖掘节水潜力，加强水资源、水生态保护。强化水利设施运行管理和维护，确保工程良性运行。

（五）两手发力、协同治水。发挥公共财政对水利发展的主导作用，积极争取金融支持，广泛动员全社会力量参与水利建设，营造全社会关心支持水利的良好氛围，形成政府社会协同治水兴水合力。

（六）改革创新、科技推动。加快水利重点领域和关键环节改革攻坚，破解制约水利发展的体制机制障碍。推进科技进步和水利信息化，以信息化推进水利现代化。

## 三、主要目标

到2020年，基本建成与经济社会发展要求相适应的防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系、有利于水利科学发展的制度体系，推进水治理体系和水治理能力现代化，提高水安全保障综合能力和水平。

（一）防洪抗旱减灾目标

重点城市和防洪保护区防洪能力明显提高，“五江一溪”及重要支流的重点河段堤防达到国家规定的防洪标准，重点海堤达到国家规定的防潮标准，中小河流和山洪灾害防治能力进一步提高，排涝能力逐步提升，防汛抗旱指挥决策系统进一步完善，防汛信息化水平进一步提高。其中，泉州市城区防洪标准达到50～100年一遇，县级城区达到20～30年一遇，重点乡镇、重点中小河流防洪能力得到进一步提升。通过加强城市内河排涝设施建设，泉州市的旧城区达到10年一遇以上暴雨不漫溢，新城区达到20年一遇以上暴雨不漫溢；县（市、区）旧城区达到5～10年一遇以上暴雨不漫溢，新城区达到10年一遇以上暴雨不漫溢。

（二）节水目标

全面实施最严格水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控行动，落实“三条红线”控制指标，深入推进节水型社会建设。全市年供用水总量控制在36.37亿立方米。万元工业增加值用水量降低到47立方米以下，平均工业用水重复利用率达到85%以上。农田灌溉水有效利用系数提高到0.552以上。加快县城以上应急备用水源建设，生活生产用水得到有效保障。

（三）城乡供水目标

全面保障城乡居民用水安全，城镇供水水源地水质全面达标；全市新增供水能力5.8亿立方米；城镇供水保证率和应急供水能力进一步提高。农村自来水普及率达到85%以上，农村集中式供水人口比例达到90%，水质达标率和供水保障程度进一步提高。

（四）农村水利建设目标

加快大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造规划任务，农田水利基础设施条件进一步改善。新增农田有效灌溉面积3万亩，发展节水灌溉面积20万亩。新增农村水电装机容量1.7万千瓦。

（五）水生态环境保护目标

建设万里安全生态水系，全市新增水土流失综合治理面积100万亩，重要江河湖泊水功能区水质达标率提高到87%以上，县级以上城镇饮用水源地水质达标率达95%；积极创建国家级生态文明试点城市，省级水生态文明示范（市、区），积极创建国家水土保持生态文明工程，推进水土保持生态村和生态茶果园创建活动，加强水利风景区建设，为生态文明先行示范区建设提供优美的水生态环境。

（六）水利体制机制改革目标

进一步深化水利改革，在加快水行政管理职能转变、推进水资源管理体制改革、加强水生态文明制度建设、建立严格的河道管理制度、完善水利投入稳定增长机制、建立健全水价机制、深化水利工程建设和管理体制改革、建立和完善基层水利服务体系、加快水利配套立法建设和科技创新等重点领域和关键环节改革上取得明显进展，建立有利于水利建设发展科学完善的水利法律制度体系。

表2           “十三五”水利建设主要规划指标

| 发展 指标 | 项目指标 | “十二五”规划指标 | “十三五” 规划指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水 | 用水总量控制（亿m3 ） | － | 36.37 | 约束性 |
|  | 工业用水重复利用率（%） | 70 | 85 | 约束性 |
|  | 万元工业增加值用水量（m3） | 48 | 47 | 约束性 |
|  | 灌溉水有效利用系数 | 0.55 | 0.552 | 预期性 |
| 供水 | 新增供水能力（亿m3 ） | － | 5.8 | 预期性 |
|  | 农村自来水普及率 | － | 85 | 预期性 |
|  | 农村集中式供水人口比例(%) | － | 90 | 预期性 |
| 农村 水利 | 新增农田有效灌溉面积（万亩） | 3.0 | 3.0 | 预期性 |
|  | 发展节水灌溉面积（万亩） | 20 | 20 | 预期性 |
|  | 新增农村水电装机容量（万kW） | 6.4225 | 1.70 | 预期性 |
| 水资源 生态 保护 | 新增水土流失治理面积（万亩） | 110 | 100 | 预期性 |
|  | 重要江河水功能区水质达标率（%） | 85 | 87 | 约束性 |
|  | 县级以上城镇饮用水水源地水质 达标率（%） | 95 | 95 | 约束性 |

## 四、总体布局

本次泉州市“十三五”水利建设专项规划将围绕泉州市经济社会发展的总体战略部署，立足水利发展现状与长远，因地制宜、突出重点，大力夯实水利基础设施体系，着力解决水利发展重要领域和关键环节的制约因素，促进区域水利协调发展，为泉州市全面建成小康社会提供水利保障。

（一）沿海地区。加强水资源整合，优化要素配置，实施水资源的统一管理和调度，重点建设金门供水保障工程和七库连通工程等区域引调水工程，加大引调水的规模与力度，改善区域内水资源调配，充分发挥部分山区水库的作用，提高对经济发达地区的供水能力，保障水资源安全，解决水资源分布与经济社会发展格局不匹配的问题。

（二）内陆地区。重点建设泉州白濑水利枢纽工程为首的水源工程、加强饮用水水源地保护和抗旱应急水源建设力度，加快水资源保护和综合治理力度，改善水环境，提高水环境承载能力；推进城乡供水一体化，提高供水保障程度。同时提升山洪灾害防治能力，加快建设中小河流治理，提高对洪水的调控能力，加强水土流失综合治理工作。

（三）重点区域。根据21世纪海上丝绸之路核心区战略总体部署，以加强防洪防潮安全、供水安全、生态安全为主线，为区域发展提供强有力的水利支撑保障。注重多元化开发利用水资源和节约用水，优化水资源配置，加快推进大中型骨干水源工程及配套工程建设，加快实施一批引调水工程，确保区域供水安全。强化江河湖泊水系综合整治，加快沿海沿江防洪防潮工程建设，加强城市防洪排涝体系建设，进一步完善防洪减灾体系。支持革命老区水利发展，着力推进水利扶贫攻坚。深化海峡两岸水利合作与交流。

# 第四章 水利建设主要任务

围绕完善防洪防潮安全保障体系、水资源保障体系和水生态安全保障体系，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，在科学论证的前提下，集中力量建设一批打基础、管长远、促发展、惠民生的水利工程，加强水利突出薄弱环节建设，完善水利基础设施网络，着力增强水安全保障能力和水利服务能力。

## 一、加快完善防洪防潮安全保障体系

以堤防建设为重点，充分发挥蓄水工程的调洪作用，构筑“上调下防，库堤结合，疏挡并重，滞泄并重”的江海防洪（潮）安全体系，保障区域流域防洪防潮安全。

（一）加快推进江海堤防工程建设

（1）晋江流域防洪工程。全面完成已列入全国“三位一体”规划建设任务，继续推进其他重点河段防洪治理。

（2）主要独流入海河流防洪治理工程。推进九十九溪流域、洛阳江流域，惠安菱溪、林辋溪、蔗潭溪流域，泉港坝头溪流域，南安溪、下房溪流域等独流入海河流防洪治理工作。

（3）中小河流治理。继续推进中小河流重点河段治理，以流域为单元，实施江河湖泊水系国土综合整治，采取水利、环保等综合措施，提高防御洪水能力，修复河湖生态环境。

（4）海堤建设。继续推进海堤强化加固，统筹考虑保护区经济社会发展要求，按照轻重缓急，分期实施的原则，推进新建海堤工程建设，保障沿海人民生命财产安全。

（二）加快推进水库（闸）除险加固

（1）水库除险加固工程。加快实施列入国家及省级规划的水库除险加固；开展常态化除险加固，在安全鉴定基础上继续实施新出险的水库除险加固。

（2）水闸除险加固。全面完成列入国家及省级规划的病险水闸除险加固，在安全鉴定基础上实施新出险的水闸除险加固。

（三）加强水旱灾害防御体系建设

（1）山洪灾害防治工程。继续加大山洪灾害防治力度，基本建成非工程措施与工程措施相结合的山洪灾害综合防治体系。

（2）防汛抗旱指挥系统。按照国家防汛抗旱指挥系统（二期）工程的部署，继续推进系统升级改造工作，不断提高现代化和信息化水平，满足精准防汛抗旱保安要求。

（3）水文基础设施建设。继续完善水文水资源监测网络体系，重点加强水文测站、水文监测中心和水文业务系统的基础设施建设。

（四）加强城市和农村防洪排涝建设

坚持规划引领，统筹洪水防御、城市排涝、市政建设、环境整治、生态环境与修复、城市水文化等需要，加强城市防洪规划和治涝规划制定工作，加快推进城市防洪排涝工程建设步伐，完成重点和重要城市防洪排涝工程达标建设。推进海绵城市建设，提高城市吸水、蓄水、排水、净水和释水功能，增强城市防洪排涝减灾能力。

同时，“十三五”期间应结合农村环境治理、生态修复、新农村建设等主题，全力开展农村防洪排涝工程建设，整体上提高重点乡镇及重点村落的防洪排涝能力。

专栏1   加快完善防洪防潮安全体系重点任务

1.“五江一溪”防洪治理。包含晋江防洪工程试验段、晋江防洪工程（一期）、晋江防洪工程（二期）以及闽江防洪工程德化段等重点项目防洪治理；共计46个子项目。 2.重要独流入海河流防洪治理。包含洛阳江、九十九溪、菱溪、林辋溪、坝头溪等独流入海河流的防洪治理；共计28个子项目。 3.中小河流治理。包含中小河流治理及中小河流治理重点县项目；共计143个子项目。 4.海堤建设。推进海堤强化加固；新建海堤2处、病险海堤除险加固25处。 5.病险水库（闸）除险加固。6座中小型水库除险加固；19座病险水闸除险加固，新建中型水闸1座；共计26个子项目。 6.重点山洪沟治理项目。推进永春、德化、安溪、晋江、泉港、南安等县（市、区）的重点山洪沟治理项目；共计26个子项目。 7.山洪灾害调查评级及非工程措施补充完善项目。共计9个子项目。 8.治涝工程。重点进行全市11个重度涝区的治理工程；共计11个子项目。 9.非“五江一溪”类防洪工程。共计20个子项目。

## 二、加快完善水资源安全保障体系

以蓄水工程、引调水工程为支撑，加快推进节水供水重大水利工程建设，坚持人工连通与恢复自然连通相结合，构建分区配置、南北相接、纵横相济的水资源配置格局，提高水资源水环境承载能力，保障区域供水安全。

（一）加快推进节水供水重大工程建设

按照全国节水供水重大水利工程建设总体部署安排，加快建设泉州白濑水库枢纽工程，力争“十三五”期间建成发挥效益。深化工程前期论证工作，积极推进金门供水水源保障及湖库连通工程、“海上丝绸之路核心区”泉州市七库连通工程等重大项目在中央立项，加快建设步伐，以达到保障区域供水安全目的。

（二）实施一批重点引调水工程

在全面强化节水、增效、治污、环保、控需的前提下，建设一批重要引调水和河湖水系连通骨干工程，保障重要经济区和城市群供水安全，加快金门供水、泉州市惠女水库引调水（山美水库至惠女水库）、菱溪水库至泉港南山片区供水等工程建设进度，“十三五”期间建成并发挥效益。

（三）加强重点水源工程建设

加快德化彭村水库建设步伐，增加城乡供水保障和应急能力。加强对永春马跳水库和安溪福潭水库等中型水库的前期论证工作，积极争取列入新一轮全国中型水库建设总体安排意见并加快实施，提高水资源调蓄能力。继续推进建设一批小型水库。对单一水源供水的县级以上城市，基本完成双水源体系。因地制宜加强各类抗旱水源工程建设，逐步完善重点旱区抗旱体系，保障乡镇居民基本生活和农民基本粮田生产用水需求。充分挖掘抗旱潜力，通过科学配置和优化调度，发挥各类水源调节互补的抗旱作用。实施雨水集蓄工程，提高雨水集蓄能力，解决干旱期群众生活生产用水问题。

（四）全面推进农村饮水安全巩固提升工程

通过工程改造、升级、配套、联网等方式，进一步提高农村自来水普及率、水质合格率和供水保障程度；在城镇周边地区，通过延伸供水管网，扩大供水范围，推进城乡供水一体化；在人口相对集中、有水源条件的地区，兴建一批跨村镇联片规模化集中供水工程，推进联村并网集中供水；实施小型集中供水和分散式供水工程的标准化改造；加强农村饮用水水源保护，加强水质检测能力建设。

（五）加强农田水利建设

（1）灌区续建配套与节水改造。一是大型灌区。继续推进山美灌区续建配套与节水改造。二是推进中小型灌区续建配套与节水改造。三是开展规模化节水灌溉工程建设。

（2）小型农田水利建设。在完成第5、6、7批共 6个县小型农田水利重点县建设任务的同时，结合南方节水减排工程建设，以加强灌区末级渠系、田间工程配套和小微型水源工程建设为重点，着力推进小型农田水利建设。实施雨水积蓄工程，积极开展农村河道、山塘整治。

专栏2   加快完善水资源安全保障体系重点任务

1.节水供水重大项目。主要为泉州白濑水利枢纽工程、金门供水水源保障及湖库连通工程、“海上丝绸之路核心区”泉州市七库连通工程以及晋江引水第二通道。 2.重点引调水工程。1处。主要为德化县城区饮用水引水工程项目。 3.重点水源工程。加快推进德化彭村水库建设工程，推进永春马跳水库及安溪福潭水库等2座中型水库前期工作；规划新建小型水库16座，续建小型水库2座。 4.抗旱应急水源工程。主要为永春县、德化县、石狮市、台商区等县（市、区）的抗旱应急水源工程建设，涉及工程8处。 5.农村饮水安全巩固提升工程。涉及新建及改造配套供水工程8项；共665处。 6.农田水利工程。包含大型与中型灌区配套续建与节水改造、规划化节水灌溉工程与雨水集蓄工程、小型农田水利建设重点县项目等；共14处。

## 三、加快完善水生态安全保障体系

以安全生态水系建设为重点，加大水资源保护工作力度，强化水土流失治理，加强水生态修复与保护，大力推进水生态文明建设，打造人水和谐、环境优美的水生态文明示范区。

（一）开展万里安全生态水系建设

围绕“五大目标”、“八个有”，从河水、河床、河滩、河岸四个方面着手，用生态方式改善河水、改良河床、恢复河滩、修复河岸，改善全市水系的水量、水质、水生态。全市城镇乡村所在地、重要饮用水源保护区、主要生态敏感区水系生态系统得到恢复，水量更充足、水流更自然、水质更良好。河岸和河床更加丰富多样，水系生态结构更加完整自然。

（二）加强水资源保护

完善水功能区监督管理制度，加强水功能区水质检测和管理。强化水库水源地保护与治理，加强饮用水水源地安全保障达标建设、入河排污口监管，推进水生态文明试点城市建设，推进重点河段及湖库水生态系统修复与保护，加强水资源、水生态监测分析工作。开展若干座县级以上水库水源地水资源保护建设；开展山美水库和九十九溪南安段水生态系统保护与修复试点工作。

（三）加强水土保持生态建设

全市要完成水土流失治理面积100万亩，其中水利部门要完成治理面积50万亩，建设40条生态清洁型小流域。治理区减少水土流失治理面积30万亩，70万亩水土流失程度下降，减沙率达30%以上；治理区防洪减灾能力进一步加强，农业生产条件和人居环境得到进一步改善。

（四）推进农村河塘综合整治

以“引排顺畅、水源互济、灌溉保障、水清岸绿”为目标，开展农村小河道、小河沟、小塘坝、小湖泊的清淤疏浚、岸坡整治、河渠连通等集中整治，建设生态河塘，完善农业灌溉排水体系，提高农村地区环境和河流生态。

（五）加快农村水电转型升级

继续推进农村水电站增效扩容改造，鼓励退出严重影响生态环境且不具备修复条件的老旧小水电站，开展农村水电安全生产标准化建设。

（六）推进江河湖库水系连通

推进江河湖库水系连通类项目, 重点实施地级行政区或县级行政区辖区范围内供水、防洪、生态效益明显的河湖水系连通工程，坚持自然连通与人工连通相结合，构建布局合理、生态良好，引排得当、循环通畅，蓄泄兼筹、调控自如的河湖水系连通体系。

专栏3   加快完善水生态安全保障体系重点任务

1.山美水库水生态保护试点项目。括污染物减排项目、生态修复项目、能力建设项目、产业结构调整项目、生态安全与评估等5大类71个子项目。 2.泉州市万里安全生态水系建设项目。开工建设项目63个，治理生态水系637.06公里。 3.水库水源地水资源保护级入河排污口整治项目。共计18个子项目。 4.晋江下游生态整治工程（一期）项目。水环境综合整治、生态低水驳岸、亲水景观带、绿道及生态休闲公园等。 5.水土保持工程项目。共计66个子项目。 6.农村河塘综合整治项目。主要包含安溪、德化、晋江、洛江等四个县（市、区）的农村河塘综合治理；共计5个子项目。 7.农村水电转型升级。主要为农村水电增效扩容，改造水电站30座，改造后装机容量7.36万千瓦，年发电量2.79亿千瓦时。 8.江河湖库水系连通工程。重点实施地级行政区或县级行政区辖区范围内供水、防洪、生态效益明显的河湖水系连通工程；共计15个子项目。

## 四、其他类工程体系

（一）推进水利文化中心建设

水利文化是民族文化的一个组成部分，是以水利活动为轴心的各种文化现象的总和，分为水利物质文化和精神文化。水利物质文化主要通过水利工程、水环境和水利文化阵地来体现。水利文化阵地包括水利新闻舆论阵地、水利职工休闲娱乐阵地以及水利网络阵地等。它们担负着传播先进水利文化、扩充水利文化资源、培育全面发展水利人才、凝聚人心、鼓舞斗志、推动水利发展目标实现的重要使命。通过水文化建设，塑造水利人的形象；进一步开展丰富多彩的群众性文体活动，形成更加昂扬向上的精神风貌；努力构建充满活力、富有成效、更加开放、有利于水文化发展的体制机制，为全面落实我市各项重点工程项目建设，塑造良好水利形象，推进生态文明建设，提供放心水、平安水、高效水、生态水服务。“十三五”期间计划重点开展石壁、山美、金鸡等3个水文化中心的建设工作。

（二）推进水利风景区建设

水利风景区是指以水域（水体）或水利工程为依托，具有一定规模和质量的风景资源与环境条件，可以开展观光、娱乐、休闲、度假或科学、文化、教育活动的区域。水利风景区在维护工程安全、涵养水源、保护生态、改善人居环境、拉动区域经济发展诸方面都有着极其重要的功能作用。加强水利风景区的建设与管理，是落实科学发展观，促进人与自然和谐相处，构建社会主义和谐社会的需要。“十三五”期间计划每年申报1家国家级水利风景区和1到2家省级水利风景区，同时对已认定的国家级水利风景区开展示范性景区建设。重点开展德化县云龙湖、龙门滩水库、涌溪水库等3个水利风景区的建设工作。

（三）推进水文基础设施建设

“十三五”期间加快推进水文基础设施建设工作，重点进行雷达面雨量监测预警系统建设、城市防洪水文监测工程建设、水资源配置监督监测能力建设、水环境监测能力建设、水质自动监测站点建设和水生态监测站网建设等工作。

（四）继续推进水利信息化建设

“十三五”期间将重点搭建水利业务一体化基础平台、水利综合应用服务平台、水利数据中心以及进行电子政务系统升级改造等。

（五）深化水利改革和行业能力建设

主要有两方面的工作：一是创新水利工程建设监管机制，规范水利建设市场秩序。推行水利工程专业化、社会化建设管理，针对水利工程尤其是小型水利工程重建轻管的现象，加快本水利工程管理体制改革。加强沿河滩规范管理，切实推进小型农田水利设施管护改革。深化小型水库和农村小型水利设施管护机制改革。二是推进基层水利服务机构建设工作。健全基层水利服务机构，强化水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、水利科技推广等公益性职能。

专栏4  其他类工程体系重点任务

1.水利文化中心建设。重点开展石壁、山美、金鸡等3个水文化中心的建设工作。 2.水利风景区建设。重点开展德化县云龙湖、龙门滩水库、涌溪水库等3个水利风景区的建设工作。 3.水文基础设施建设工作。改造4个现有水文站、3个现有蒸发站，新建1个城市水位站（西湖），建设1个行政交界流量站（现有站升级）、18个地下水监测站点，建设2个水功能区水质监测站点，建设11座饮用水水源地自动监测站，建设4座水生态监测站点，建设12座山洪暴雨监测站点。 4.水利信息化建设工作。水利业务一体化基础平台、水利综合应用服务平台、水利数据中心、电子政务系统升级改造等。 5.深化水利改革与行业能力建设。主要为小型水库和农村小型水利设施维修养护和建后管护工作，基层水利服务机构建设工作。

# 第五章 水利改革和管理主要任务

构建防洪防潮安全、水资源安全、水生态安全支撑保障，不仅要靠坚实的工程基础，更要靠健全的水利体制机制保障体系，必须深化改革、加快创新管理，重点任务包括推进水资源管理体制机制改革、加快水生态文明制度建设、探索水利投融资机制改革、深化水利建设管理体制机制改革、建立和完善基层水利服务体系、强化水利法治建设和科技创新等六个方面。

## 一、推进水资源管理体制机制改革

全面落实最严格的水资源管理制度，统筹全市水资源“三条红线”管理，建立事权清晰、分工明确、运转协调的水资源管理体制。

（一）落实和完善最严格的水资源管理制度。落实最严格水资源管理考核制度，完善市、县两级行政区域的“三条红线”控制指标体系，实施《福建省实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》，建成全市水资源管理系统，建立水资源开发利用监测预警机制；市级组成考核组对各县（市、区）政府进行目标考核，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水。推动建立规划水资源论证制度，把水资源论证作为产业布局、城市建设、区域发展等规划审批的重要前置条件。进一步完善重大建设项目水资源论证制度，涉及公众利益的重大建设项目，应充分听取社会公众意见。

（二）健全完善水资源管理体制机制。全面成立市县两级水资源管理委员会，实行行政首长负责制，对城乡供水、水资源综合利用、水环境治理等实行统一规划、协调实施。完善流域管理与行政区域管理相结合的水资源管理体制，明晰流域内各区域的管理事权划分，强化流域综合管理，探索建立各方参与、民主协商、共同决策、分工负责的流域管理协调机制。

## 二、加强水生态文明制度建设

加快推进水生态文明建设，是在更深层次、更广范围、更高水平上推动民生水利新发展的重要任务，是生态文明建设的重要内容。必须加快水生态文明制度建设，促进和保障水生态系统保护与修复，实现人水和谐。

（一）建立水资源有偿使用制度。按照国家有关部门制定的水资源费征收标准政策，完成全市水资源费征收标准调整。积极开展生态补偿试点，制定有关指导意见，探索建立江河源头区、重要水源地和重要水生态修复治理区生态补偿机制和流域上下游不同区域的生态补偿协商机制。总结推广水权交易试点经验，鼓励和引导地区间、用水户间多种形式的水权流转方式。

（二）探索水生态文明建设模式。通过开展水生态文明城市（县、区）试点和示范、创建美丽河流等方式，总结经验做法，探索符合泉州市水资源条件的水生态文明建设模式。

（三）完善水土保持预防监督和治理机制。进一步发挥由市委书记、市长任组长的市水土保持工作领导小组作用，全面总结推广“长汀经验”。全面落实《福建省水土流失补偿费征收使用管理办法》，提高征收标准、强化征收管理。依法划定全市水土流失重点预防区和重点治理区，控制新增人为水土流失。建成全市水土保持预防监督系统，提升预防监督水平。推行以户承包、联户承包、拍卖治理、股份合作等水土流失治理模式，落实地方政府水土保持目标责任制和考核制度。

（四）强化河湖管理与保护。贯彻落实省政府《关于进一步加强重要流域保护管理切实保障水安全的若干意见》，全面建立“河长制”，落实河湖管护主体、责任和经费，完善河湖管护标准体系和监督考核机制；用2-3年时间建立“河道岸线”、“河岸生态保护、饮用水水源地保护、地下水警戒保护三条蓝线”。完成全部国有河湖管理范围调查工作和化界确权。加强河湖空间用途管制，积极运用卫星遥感等先进技术强化河湖监控，依法查处非法侵占河湖、非法采砂等行为。

## 三、探索水利投融资机制改革

水利投入是加快水利基础设施建设的重要保障、必须坚持政府主导，健全公共财政水利投入稳定增长机制；必须进一步发挥市场作用，鼓励和吸引社会资本更多投入水利。

（一）完善水利投入稳定增长机制。积极争取各级财政加大对水利的投入，进一步落实好土地出让收益计提农田水利建设资金的政策，鼓励地方采取按土地出让总收入一定比例计提的方式。积极拓宽水利建设基金来源渠道，推动完善政府性水利基金政策。建立水利投入长效机制，推进落实公益性、准公益性水管单位基本支出和维修养护经费。通过“以奖代补”方式，统筹用于小型水利设施维修养护。

（二）鼓励和吸引社会资本投入水利建设。采取防洪防潮、水土保持工程与土地整治、流域整治等相结合的办法，支持投资人承包、租赁和股份合作经营，按照规划进行综合开发建设、形成综合回报机制。落实各项优惠政策，以PPP（公私合作）、BOT（建设—经营—转交）、TOT（转让经营权）、合资、独资、特许经营等方式参与农田水利、水土保持、蓄引调水、防洪工程等水利工程建设。加快建立《鼓励社会资本投资的水利项目库》。

（三）改进水利投资管理。适应财政转移支付政策调整，改进水利项目投资管理，鼓励社会资金投入水利相关领域。对农村饮水安全、中小河流治理等面广量大的小型水利项目，将责任、全力、资金、任务落实到县，由各县（市、区）落实到具体项目，地方政府对项目审批、建设实施负总责，市级有关部门加强行业指导和行政监督。加强水利投资使用监管，完善水利重大项目稽查、水利投资项目后评价和绩效评价制度，对投资项目进行全过程监管，提高投资管理水平和投资效益。

（四）建立符合市场导向的水价形成机制。推进建立水利工程公益性供水政府补偿、经营性供水更多考虑市场供求关系的定价机制，促进节约用水，保障水利工程良性运行。完善农业水价形成机制，加快落实灌排工程运行维护经费财政补助政策，推进水利设施管护机制和资金保证机制改革，形成农业用水户合理承担、政府予以适当补助的农业水价形成机制。充分考虑供水成本、市场供求、资源稀缺、环境保护等综合因素，推进阶梯价格和超定额累进加价制度，合理确定非农业供水价格，为社会资本进入水利市场创造条件。

## 四、深化水利建设管理体制机制改革

提高水利工程和管理水平，保障工程质量和安全，充分发挥水利工程效益，推进水利设施建设、管理、养护责任体系建立，推动水利工程建设和运行管理专业化、市场化和社会化发展。

（一）创新水利工程建设管理模式。因地制宜推行水利工程代建制、设计施工总承包等模式，实行专业化社会化建设管理。对中小型水利工程建设，可推行集中建设管理模式，按县域或项目类型集中组建项目法人。对比较分散的小型水利工程项目，在统一规划和建设标准的前提下，可由具备条件的乡镇、村级组织和农民用水合作组织等组建项目法人和组织实施，县级水行政主管部门应加强对其业务指导和监管。建成全市水利工程建设管理信息平台。

（二）加强水能资源开发管理。在保护生态和农民利益前提下，统筹兼顾防洪、灌溉、供水、发电、航运等功能，科学制定规划。按照科学规划和“谁投资、谁管理、谁受益、谁负责”的原则，加强谁能资源开发管理，规范开发许可，强化水电安全监管。鼓励和支持老旧水电站实施技术改造和转型升级，开展绿色水电站建设，探索建立生态电价和对安全隐患重、生态影响大的水电站退出和报废机制。

（三）强化水利工程质量安全与市场监管。推进水利建设项目招投标进入公共资源交易中心进行交易，开展电子招标试点，探索建立公共资源、监督管理、市场交易三个平台。全面贯彻落实《关于加快水利建设市场信用体系建设的实施意见》，加快水利建设市场信用体系建设，力争提前基本建立水利建设市场信用体系的规章制度、标准体系、信息系统，积极开展市场主题信用等级评价，建立守信激励和失信惩戒机制。推进市县两级水利工程质量与安全监督管理机构建设，同时，按照工程规模和重要程度划分水利工程质量与安全监督事权，严格落实各级质量与安全责任制，推进第三方强制性检测。

（四）深化国有水利工程管理体制改革。健全水利工程运行维护经费保障体制，尽快将公益性、准公益性水利工程管理单位基本支出和维修养护经费落实到位。参照中央水利建设基金的支出结构，逐步提高地方水利建设基金用于水利工程维修养护的比例。继续推进管养分离，以政府购买服务方式由专业化队伍承担工程维修养护，积极培育并逐步规范维修养护市场。建成全市水库大坝管理信息平台，动态掌握水库大坝安全信息；完成全市水库公益性、准公益性和经营性分类定性，在此基础上，实行水库除险加固常态化管理，省级安排常态化的水利设施除险加固专项资金，用于险情处置的应急救助和除险加固。

（五）创新农村小型水利工程运行管护机制。按照“谁投资、谁所有、谁受益、谁负担”的原则，明确小型水利工程所有权和使用权，落实管护主体、责任和经费。建立管护经费保障机制，小型水利工程的管护经费原则上由工程产权所有者负担，财政给予适当补助。采取“定额补助、乡统村用”，市级财政安排专项资金，开展农村水利设施运行管护试点。

## 五、建立和完善基层水利服务体系

提升基层水利管理能力是统筹城乡水利协调发展的迫切需要。必须大力推进基层水利服务体系建设，切实提高基层水利建设、管理与服务能力。

（一）充分发挥基层乡镇水利工作站（流域中心站）作用。建立健全乡镇水利工作站（流域中心站），负责辖区内的水资源管理与保护、防汛抗旱、农田水利建设和管理、水利科技推广等工作。建立经费保障机制，人员经费和业务经费纳入县级财政预算。因地制宜开展基层乡镇水利工作站（流域中心站）工作，探索大学生“基层水官”制度，对有基层水利工作经历的人员，各级水行政主管部门优先招录。规范配齐基层水利服务机构人员，落实办公场所，配备必要的技术设备和交通工具。

（二）加强农民用水合作组织和专业化服务队伍建设。培育农民用水合作组织，示范带动，探索农民用水合作组织向农村经济组织、专业化合作社等多元方向发展，发挥农民用水合作组织在小型农田水利建设和管理中的作用。探索基层防汛抗旱、灌溉排水、农村供水、水土保持等专业化服务组织建设，构建完善的基层水利专业化服务体系，完善弄条水利最后一公里建设管护机制。

（三）创新农村水利建设机制。研究推行农村水利工程“代建制”，对对方积极性高、受益主体明确、符合国家投资方向的工程，积极推广“先干后补”的政策。鼓励农村合作经济组织和新型农业经营主体承担农田水利工程建设与管护。加快农村小型水利工程产权制度改革，明确小型水利工程所有权和使用权，落实管护主体、责任和经费。推动农村水电管理创新，积极推进农电水电上网电价改革，完善农村水电上网电价形成机制。强化基层水利服务机构标准化建设，探索农民用水合作组织向农村经济组织、专业化合作等多元方向发展，构建完善的基层水利专业化服务体系。

## 六、强化水利法治建设和科技创新

全面贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，大力推进水利法治建设，保障水利改革发展；同时，深化水利科技体制改革，依靠科技创新，驱动水利改革发展。

（一）健全水法规体系建设。抓紧制定出台地方性法规和政府规章，建立水法律以及相关实施细则，及时修订，废止不符合改革发展要求的法规。全面贯彻实施《福建省水土保持条例》、《福建省水文管理办法》。健全规范性文件备案与审查制度。注重科学立法、民主立法，建立健全公开征求意见制度、听证制度、专家咨询制度，提高水利立法质量。

（二）全面加强水行政执法。全面推进水利综合执法，建立权责统一、权威高效的水行政执法体制，强化专职水行政执法队伍和能力建设。建立健全流域与区域、区域与区域、水利部门与相关部门的联合执法机制，加大现场执法力度，切实做到严格规范公正文明执法。建立健全执法网络，下移执法监管中心，充实基层执法力量。健全水事矛盾纠纷排查化解机制。

（三）深化水利科技体制改革。建立健全鼓励原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新的水利科技体制机制，大力提高科技在水利建设发展中的贡献率。整合水利科技资源，完善政府对基础性、战略性、前沿性水利科学研究和共性技术研究的支持机制。推进建立主要由市场决定水利科技创新项目和经费分配、评价成果的机制。建立产学研协同创新机制，加强实用技术推广和高新技术应用，推动信息化与水利现代化深度融合。健全水利人才引进培养机制和水利科技资源平台共享机制。

# 第六章 环境影响评价

“十三五”水利建设任务主要包括防洪防潮安全保障工程建设、水资源安全保障工程建设和水生态安全保障工程建设。规划实施后，可有效完善水利基础设施网络，提高水旱灾害综合防御能力、水资源合理配置和高效利用能力、水土资源保护能力，有力保障全市经济社会发展和改善生态环境。

## 一、有利影响

（一）防洪防潮安全保障工程建设可以进一步增强水安全保障能力。实施一批重大防洪防潮工程建设，为提高区域防洪防潮能力、促进区域协调发展打下基础。加快“五江一溪”及其他重要独流入海河流防洪治理，全面提升江河流域防洪减灾能力，有力保障地区防洪安全。实施中小河流治理、病险水库水闸除险加固、海堤达标建设、山洪灾害防治工程建设和城市防洪排涝工程建设，为保障人民群众生命财产安全提供基础支撑。通过规划实施，“五江一溪”及重要支流的重点河段堤防达到规定的防洪标准，重点海堤达到国家规定的防潮标准。泉州市城市、重点乡镇防洪、排涝能力得到进一步提升。

（二）水资源安全保障工程建设可以进一步巩固提升水资源保障程度。实施一批节水供水重大工程、重点水源工程、重点引调水工程和小型水库工程建设，将有效提高区域水资源配置能力，有力保障城乡供水安全。推进抗旱应急工程建设，可有力提升区域抗旱应急供水能力。实施农村饮水安全巩固提升工程，可进一步改善农村供水条件，提高农村饮水水源稳定性，改善供水水质，提升农村供水安全监管水平。推进农田水利工程建设，打通农田水利“最后一公里”，为构建系统完善的农田水利基础设施体系打下基础。通过规划实施，全市可新增供水能力5.8亿立方米；农村自来水普及率达到85%以上，新增农田有效灌溉面积3万亩，发展节水灌溉面积20万亩。

（三）水生态安全保障工程建设可以进一步改善河湖生态健康，为生态文明先行示范区建设提供优美的水生态环境。推进万里安全生态水系建设，可进一步改善河道水生态环境质量。加强水源地水资源保护，有力保障饮水安全。推进水土保持生态建设，将有效控制和减少重点防治地区水土流水。推进江河湖库水系连通工程建设，将进一步改善重点区域河湖健康状况。通过规划实施，泉州市重要江河水功能区水质达标率提高到87%以上，县级以上城镇饮用水源地水质达标率达95%，新增水土流失综合治理面积90万亩。

## 二、不利影响

“十三五”时期是重大工程建设的关键时期，水利工程建设可能对局部带来一些不利环境影响。引调水工程建设将在一定程度上改变水循环过程、河湖水文情势及水生态环境；蓄水工程可能产生滑坡踏岸，并可能对自然景观和文物、水生生物栖息繁衍环境、生物多样性等产生影响。同时，水库建设导致的淹没和占地移民问题较大，可能引发一些社会问题。此外，水利工程建设还造成土地占用、植被破坏、水土流失以及施工场地的扬尘、污水、泥沙、噪声等方面影响。

## 三、保护措施

规划涉及的水利建设项目，必须高度重视工程建设的不利环境影响，依法加强相关规划和建设项目环境影响评价等工程前期工作，强化相应的生态环境保护措施，并根据生态环境对规划实施的响应及时优化调整实施方式，强化对工程规划、设计、建设、管理全过程的监管，最大程度地减少规划实施的不利环境影响。

（一）坚持节约和绿色发展。加强流域和区域用水总量控制，减少对水资源的过度消耗，逐步退还挤占的河道内生态环境用水。水资源配置要保障河流的基本生态环境用水需求，维护河流合理流量。水资源开发要高度重视对河流生态环境的保护。水资源利用要按照减量化、再利用、资源化的原则，加快建立高效循环利用体系，提高水资源的利用效率和效益，推进水资源可持续利用，促进保护生态环境。

（二）坚持用法律和制度保护水生态环境。认真落实工程建设项目环境影响评价制度和各项环境保护措施，严格执行“三同时”管理制度。坚决避免束窄河道、减少行洪断面以及河流渠道化倾向，尽量保持河道自然形态，提倡采用生态型河道治理措施，注重与城市景观、生态环境的协调。依法加强相关专项规划环境影响评价工作，提高规划的科学性，努力从源头上预防环境污染和生态破坏。

（三）妥善做好移民安置工作。坚持节约集约用地，切实做好工程征地补偿、搬迁安置和水库移民后期扶持工作，确保被征地居民生活水平逐步提高，保障其合法权益，维护社会稳定。农村移民集中安置的农村居民点、城（集）镇、工矿企业以及专项设施等基础设施的拆建或者复建选址，应当依法做好环境影响评估、水文地质与工程地质勘察、地质灾害防治和地质灾害危险性评估。

（四）加强对规划实施的监测评估和管理。加强规划实施后可能影响的重要生态环境敏感区和重要目标的监测与保护，及时掌握环境变化，采取相应的对策措施。对直接影响重要生态环境敏感区域和重要目标的规划和项目，应优化调整规划项目布局和选址，严格依法落实保护要求。加强规划实施的环境风险评价与管理，针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发环境事件的风险应急管理措施。

# 第七章 投资估算

按照“十三五”水利改革发展目标任务，根据相关规划、重点工程前期工作以及各地上报的投资需求，分析预测争取中央资金和地方投入可能，综合平衡、合理确定未来五年泉州市水利建设项目的投资规模。

## 一、建设项目与投资

“十三五”期间，拟推进防洪防潮安全保障工程、水资源安全保障工程、水生态安全保障工程和其他等四大类项目建设，规划总投资为613.28亿元，“十三五”计划投资510.71亿元。

（一）防洪防潮安全保障工程。规划总投资188.64亿元，“十三五”计划投资174.01元。

（1）“五江一溪”防洪工程。规划项目46项，总投资38.38亿元，“十三五”计划投资34.31亿元。其中：续建项目主要为晋江防洪工程试验段、晋江防洪工程（一期）、晋江旧金鸡闸至杏浦大桥南岸防洪工程以及闽江防洪工程德化段，共计新建堤防32.2km，总投资8.32亿元，“十三五”计划投资为4.25亿元；拟建项目主要为晋江防洪工程（二期）15个堤段、安溪城关中标堤段、安溪城关大坑溪堤段、闽江防洪工程德化段（二期）等21个堤段以及南安市2个排涝站的建设，共计新建堤防共计144.81km，总投资30.06亿元，“十三五”计划投资30.06亿元。

（2）重要独流入海河流防洪治理工程。规划项目共28项，总投资16.71亿元，“十三五”计划投资16.71亿元，均为拟建项目。

（3）中小河流治理

1）中小河流治理项目

规划建设项目共123项，总投资42.65亿元。其中：续建项目3项，总投资0.83亿元；拟建项目117项，总投资41.26亿元；储备项目3项，总投资0.56亿元，均放在2020年以后进行建设。

2）中小河流治理重点县

规划项目共20项，均为拟建项目，总治理河长75.1km，总投资4.98亿元。

（4）海堤建设。规划项目27项，均为拟建项目，总投资10.73亿元。其中海堤除险加固项目25项，加固海堤总长65.90km，总投资10.22亿元；新建海堤类项目2项，新建海堤总长4.18km，总投资0.52亿元。

（5）水库除险加固工程。规划项目共6项，均为拟建项目，总投资0.90亿元，“十三五”计划完成投资0.90亿元。

（6）水闸除险加固。规划项目共22项，总投资6.148亿元。其中续建项目2项，总投资0.31亿元，“十三五”投资0.27亿元；拟建项目18项，总投资5.558亿元；储备项目2项，总投资0.28亿元。

（7）重点山洪沟防洪治理工程。规划项目26项，均为拟建项目，总投资为2.65亿元。

（8）山洪灾害调查评价及非工程措施补充完善。规划项目9项，均为拟建项目，总投资为1.33亿元。

（9）治涝工程。规划项目11项，均为拟建项目，总投资25.79亿元。

（10）其余防洪工程。规划项目20项，总投资38.38亿元。其中：拟建项目12项，总投资16.29亿元，续建项目8项，总投资22.09亿元，“十三五”计划投资12.41亿元。

(二)水资源安全保障体系。规划总投资320.89亿元，“十三五”计划投资242.71亿元。

以蓄水工程、引调水工程为支撑，加快推进节水供水重大水利工程建设，坚持人工连通与恢复自然连通相结合，构建分区配置、南北相接、纵横相济的水资源配置格局。

（1）大型水库。泉州白濑水库工程总投资136亿元，“十三五”计划投资80亿元。

（2）中小型水库。规划项目共21项，总投资41.57亿元，“十三五”计划投资30.77亿元。其中：续建中小型水库3座，总投资17.52亿元，“十三五”计划投资6.72亿元；拟建中小型水库18座，总投资17.79亿元。

（3）引调水工程。规划项目共6项，总投资121.47亿元，“十三五”计划投资110.97亿元。其中：续建工程共3项，总投资16.78亿元，“十三五”计划投资6.28亿元。拟建工程共3项，总投资104.69亿元。

（4）抗旱应急水源工程。规划项目共8项，总投资8.01亿元。

（5）实施农村饮水提质增效升级。规划项目共8大项665小处，总投资12.27亿元。

（6）加强农田水利建设。规划项目共14项，总投资7.65亿元，“十三五”计划投资6.95亿元。其中：续建工程4项，总投资2.90亿元，“十三五”计划投资2.20亿元；拟建工程10项，总投资4.75亿元。

(三)水生态安全保障体系。规划总投资100.82亿元，“十三五”计划投资91.06亿元。

以重要水源地保护为重点，强化水土流失治理，加强水生态修复与保护，大力推进水生态文明建设，打造人水和谐、环境优美的水生态文明示范区。

（1）水资源保护工程。规划项目92个（包含山美水库水生态保护试点、流域生态治理、水库水源地保护及入河排污口整治、晋江下游生态整治工程），总投资41.71亿元，“十三五”计划投资32.95亿元。其中：续建项目73个，总投资16.15亿元，“十三五”计划投资7.39亿元；拟建项目19个，总投资25.56亿元。

（2）万里安全生态水系建设。规划项目63项（不含统筹项目），总投资29.11亿元。

（3）水土保持生态建设。规划项目共66项，总投资10.52亿元，“十三五”计划投资9.98亿元。其中：续建项目1项，总投资2.0亿元，“十三五”计划投资1.50亿元；新建项目65项，总投资8.52亿元，“十三五”计划投资8.48亿元。

（4）农村河塘综合整治工程。规划项目5项，总投资3.13亿元。

（5）农村水电转型升级。规划30座水电站的增效扩容改造，总投资1.39亿元。

（6）江河湖库水系连通。规划项目共15项，总投资14.97亿元。其中：拟建项目14项，总投资14.52亿元；储备项目1项，总投资0.45亿元。

(四)其他类工程项目

本次将不属于上述三个体系的工程项目，统一归为第四大类。规划项目共25项，总投资2.93亿元，“十三五”计划投资2.93亿元。其中：水利文化建设项目3项，总投资0.04亿元；水利风景区建设项目共3项，总投资0.08亿元；水文基础设施建设项目共9项，总投资0.70亿元；水利信息化建设2项，总投资1.40亿元；水利科技项目1项，总投资0.10亿元；深化水利改革及行业能力建设项目6项，总投资0.62亿元；其他项目1项，总投资0.18亿元。

## 二、投资分析

“十三五”期间，全市水利项目规划总投资613.28亿元，其中：“十三五”计划投资510.71亿元，占83.3%；至2015年底完成投资45.05亿元，占7.3%；“十三五”以后投资57.51亿元，占9.4%。

按项目性质划分，续建项目总投资86.90亿元，占14.2%，“十三五”计划投资41.85亿元，占8.2%；拟建项目总投资524.91亿元，占85.6%，“十三五”计划投资468.87亿元，占91.8%；储备项目总投资1.47亿元，占0.2%，“十三五”计划投资0亿元。

表7-1    “十三五”项目投资划分表（按项目性质）

| 建设类型 | 项目数量 | 投资(亿元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 总投资 | 至2015年底完成投资 | “十三五” 计划投资 | 2020年 以后投资 |
| 续建 | 105 | 86.90 | 45.05 | 41.85 | 0.00 |
| 拟建 | 581 | 524.91 | 0.00 | 468.87 | 56.04 |
| 储备 | 7 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
| 合计 | 693 | 613.28 | 45.05 | 510.71 | 57.51 |

按项目类别划分，防洪防潮安全保障工程总投资188.64亿元，占30.8%，水资源安全保障工程总投资320.89亿元，占52.3%；水生态安全保障工程总投资100.82亿元，占16.4%；其他工程总投资2.93亿元，占0.5%。

表7-2    “十三五”项目投资划分表（按项目类别）

| 项目体系 | 项目数量 | 投资(亿元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 总投资 | 至2015年底 完成投资 | “十三五” 计划投资 | 2020年 以后投资 |
| 防洪防潮 保障工程 | 338 | 188.64 | 13.79 | 174.01 | 0.84 |
| 水资源安全 保障工程 | 59 | 320.89 | 22.00 | 242.71 | 56.18 |
| 水生态安全 保障工程 | 271 | 100.82 | 9.26 | 91.06 | 0.49 |
| 其他工程 | 25 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 |
| 总计 | 693 | 613.28 | 45.05 | 510.71 | 57.51 |

# 第八章 保障措施

为确保规划目标顺利实现和规划任务全面完成，主要从6个方面建立规划实施的保障制度。

## 一、加强组织领导

各地要根据全市“十三五”水利改革发展的总体部署，结合本地实际，细化工作方案，落实年度计划，科学筹划，精心组织，加强协调，切实做好规划组织实施工作。各级政府要加强对水利工作的组织领导，切实发挥政府在水利建设中的主导作用，建立健全重大水利项目联席会议制度，及时协调解决项目前期、移民征迁、资金筹措等问题。各级水利部门要认真履行职责，积极发挥主体作用，及时研究解决工作中遇到的突出问题，注重衔接，强化协调，扎实推进水利改革发展各项工作。

## 二、落实目标责任

市、县、乡镇要层层分解“十三五”水利建设专项规划的目标任务，将主要目标指标纳入各级政府工作目标体系，建立健全问责制度。各级水利部门要切实增强责任意识，建立有效工作机制，抓好水利改革发展各项目标任务的落实。健全完善监督检查机制，加强对水利改革发展主要目标指标完成情况的考核，定期开展规划执行情况总结评估工作。

## 三、加大投入力度

及时了解中央及省级资金投向，做好前期工作，发挥区域优势，积极争取中央及省级资金倾斜支持。市、县财政要把水利作为基础设施建设的优先领域，进一步加大各级财政对水利的投入力度。加大土地、税收、信贷等政策支持力度，依法落实水资源节约、水生态环境保护等方面的优惠政策，营造有利于水利改革发展的政策环境；建立健全以公共财政投入为主、多渠道筹措水利资金的投入稳定增长机制，逐步增加用于重大水利工程前期工作和工程建设的资金。

## 四、严格建设管理

健全前期工作机制，按照“一个项目、一笔经费、一套人马”的做法，有序推进项目前期工作，做好规划选址、用地用林指标、移民安置等相关工作。规范设计市场，加大设计投入，深化方案论证，强化技术评审，开展设计考核。进一步简化审批手续，加快前期进度。严格履行基本建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和工程验收制。严格工程建设全过程质量控制，着力在工程设计、施工、监理、检测等各个环节加强工程质量的控制。依据国家有关规章制度和管理办法，从建设程序、规范管理、建设进度、建设质量等方面，加强对在建项目的督促检查工作。落实项目竣工验收制度，确保工程良性运行。

## 五、推进改革创新

加大水利重点领域改革攻坚力度，着力构建系统完备、科学规范、运行有效的水治理制度体系。建立有效的工作机制，统筹协调改革任务，细化实化改革措施，在水行政审批、水权水市场机制、基层水利服务体系建设、水利投融资体制等重要领域和关键环节大胆探索，勇于创新。加强对改革工作的监督检查和考核评估，确保各项改革目标任务有效落实，以改革促发展，加快形成充满活力、富有效率、创新发展的水利体制机制。及时总结有效做法和成功经验，加大推广力度。完善水利人才资源开发和教育培训工作体系，优化水利人才结构，建立一支与水利现代化建设相适应的高素质水利人才队伍。

## 六、促进公众参与

加大力度宣传水情，把水利纳入公益性宣传范围，提高全民的水患意识、节水意识、水资源保护意识、水生态意识。大力宣传“洁水”观念，持久开展水利法治宣传教育，为水利又好又快发展营造良好的社会环境。积极推进水利政务公开，健全公众参与、专家论证的决策机制，引导全社会力量积极参与水利建设和管理，鼓励社会监督水利工作，形成治水兴水合力。