附件1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年市级农村水利发展（水利设施水毁  修复）资金安排与任务清单表 | | | | |
|  |  | 单位：万元 | | |
| 县（市、区） | 合计 | 建　　设　　任　　务 | 投资 | 补助 |
| 洛江区 | 40 | 罗溪镇广桥村水利水毁设施修复 | 80 | 10 |
| 虹山乡前坂村水利水毁设施修复 | 30 | 10 |
| 马甲镇西头村水利水毁设施修复 | 30 | 10 |
| 罗溪镇钟山村水利水毁设施修复 | 15 | 5 |
| 罗溪镇双合村水利水毁设施修复 | 30 | 5 |
| 泉港区 | 5 | 后龙镇田里村水渠水毁修复 | 15 | 5 |
| 台商区 | 10 | 百崎乡白奇村水域安全防护设施建设项目 | 8 | 5 |
| 百崎乡后海村水毁修复项目 | 18 | 5 |
| 南安市 | 30 | 码头镇金中村西松洋角落及西坑山引水渠修复 | 30 | 5 |
| 金淘镇东门村兰林渡水槽水渠修复 | 28 | 5 |
| 蓬华镇大演村中堂溪堤防修复 | 30 | 10 |
| 罗东村下墩片区灌溉渠道清淤项目 | 15 | 5 |
| 柳城街道办事处露江村水利设施修复 | 50 | 5 |
| 惠安县 | 43 | 紫山镇蓝田村水流口堤坝清淤扩容项目 | 25 | 10 |
| 螺阳镇尾透村社公水坝整修 | 15 | 5 |
| 螺阳镇蔡厝村浮靴潭维修养护 | 50 | 5 |
| 崇武镇西华村西房溪整治 | 25 | 5 |
| 小岞镇前群村农田排涝防护坡及排水沟项目 | 25 | 8 |
| 辋川镇南星村平湖清淤整治项目 | 120 | 10 |
| 县（市、区） | 合计 | 建　　设　　任　　务 | 投资 | 补助 |
| 安溪县 | 68 | 蓬莱镇联中村洋中溪堤岸修建项目 | 80 | 5 |
| 蓬莱镇植洋村堤岸水毁工程修复 | 25 | 5 |
| 湖头镇山都村石钟溪河堤建设项目 | 97 | 5 |
| 龙门镇桂林村水利设施水毁修复 | 15 | 5 |
| 桃舟乡桃舟村水利设施水毁修复 | 80 | 8 |
| 官桥镇吾宗村解放坝水毁修复 | 50 | 10 |
| 福田乡丰都村岭富堤岸修复 | 40 | 5 |
| 官桥镇善坛畲族村水利设施水毁修复 | 110 | 10 |
| 祥华乡美西村水毁修复 | 22 | 5 |
| 桃舟乡桃舟至达新堤岸水毁项目 | 40 | 10 |
| 永春县 | 23 | 一都镇仙阳村排洪渠水毁修复 | 20 | 5 |
| 吾峰镇吾顶村水利设施水毁修复 | 21 | 10 |
| 玉斗镇白珩村小型水利设施项目 | 30 | 8 |
| 德化县 | 81 | 上涌镇刘坑村水毁水利设施修复 | 50 | 5 |
| 春美乡尤床村水毁水利设施修复 | 30 | 5 |
| 桂阳乡水毁水利设施修复 | 75 | 8 |
| 水口镇水毁水利设施修复 | 40 | 5 |
| 龙门滩镇水毁设施修复 | 30 | 8 |
| 上涌镇水毁水利设施修复 | 105 | 10 |
| 上涌镇云路村水毁水利设施修复 | 50 | 5 |
| 大铭乡金黄村水毁水利设施修复 | 45 | 10 |
| 汤头镇汤垵村水毁设施修复 | 45 | 5 |
| 美湖镇上漈村安照仔等水利设施修复 | 32 | 8 |
| 雷锋镇李溪村乡村振兴项目 | 50 | 12 |
| 合计 | 300 |  | 1821 | 300 |

附件2

2024年市级农村水利发展（水利设施

水毁修复）资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（市、区） | 产出指标 | | 效益指标 | 满意度指标 |
| 数量指标 | 质量指标 | 社会效益指标 | 服务对满意度指标 |
| 1.水利设施修复建设 | 2.水利工程质量合格率 | 3.提升水利工程防灾减灾能力 | 4.受益群众满意度 |
| 单位 | 个 | % | 提升 | % |
| 洛江区 | 5 | 100 | 提升 | ≥90 |
| 泉港区 | 1 | 100 | 提升 | ≥90 |
| 台商区 | 2 | 100 | 提升 | ≥90 |
| 南安市 | 5 | 100 | 提升 | ≥90 |
| 惠安县 | 6 | 100 | 提升 | ≥90 |
| 安溪县 | 10 | 100 | 提升 | ≥90 |
| 永春县 | 3 | 100 | 提升 | ≥90 |
| 德化县 | 11 | 100 | 提升 | ≥90 |
| 合 计 | 43 | 100 | 提升 | ≥90 |